СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Независимая AI-платформа анализа заявок и формирования коммерческих предложений

Первый прикладной контур: извлечение требований, классификация решения, подготовка описания и визуальной обложки КП

| Статус | Концепция для управленческого решения |
| --- | --- |
| Предмет | Создание самостоятельного корпоративного AI-контура |
| Горизонт | Пилот 5-7 месяцев; промышленное внедрение 8-12 месяцев |
| Дата | 28 августа 2026 г. |

| РЕЗЮМЕ | Предлагается не отдельная функция PDF-конструктора, а независимая платформа, которая превращает неструктурированные письма и файлы в проверяемую цифровую модель заявки. Обложка и описание КП являются первым измеримым сценарием, а созданный контур затем может использоваться в подборе замен, технической поддержке, корпоративном поиске и обработке проектной документации. |
| --- | --- |

| I | СУТЬ РЕШЕНИЯ И ЦЕННОСТЬ ДЛЯ КОМПАНИИ |
| --- | --- |

# 1. Что именно предлагается

Создать локально разворачиваемую AI-платформу, которая принимает почтовую переписку, документы и чертежи, извлекает из них факты, определяет вероятное назначение системы, формирует проект описания и готовит визуальный материал для КП. Решение является самостоятельным: оно содержит собственные механизмы классификации, поиска, ранжирования и проверки и не зависит от каких-либо других нереализованных вариантов автоматизации.

Платформа не подменяет инженерное решение. Она собирает и структурирует доступные факты, показывает источники каждого вывода, оценивает уверенность и передаёт человеку случаи, в которых исходных данных недостаточно.

# 2. Почему это стратегический проект, а не генератор текста

Компания получает единый слой работы с неструктурированными данными: письмами, сканами, PDF, таблицами, изображениями и CAD-файлами.

Корпоративные знания перестают оставаться только в переписке и опыте отдельных сотрудников: факты, решения и исправления превращаются в повторно используемые данные.

Каждое подтверждение или исправление менеджера и инженера улучшает качество будущих результатов и формирует собственный датасет компании.

Архитектура допускает локальное размещение моделей и данных, что снижает зависимость от внешних AI-сервисов и позволяет контролировать конфиденциальность.

Созданные сервисы повторно применяются за пределами КП: поиск аналогов, подбор замен, разбор ТЗ, нормализация спецификаций, подготовка ответов и внутренний ассистент.

| КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ | Компания инвестирует не в одну картинку на первой странице, а в управляемую способность понимать собственный поток технической информации и использовать его в операционных процессах. |
| --- | --- |

# 3. Рабочий сценарий

| Этап | Результат |
| --- | --- |
| 1. Приём | Письмо, вложения, выгрузка из CRM или ручная загрузка объединяются в одну заявку. |
| 2. Разбор | Текст, таблицы, изображения, реквизиты и элементы чертежей извлекаются в единый JSON-профиль. |
| 3. Понимание | Модели определяют сущности, оборудование, ограничения, назначение системы и недостающие сведения. |
| 4. Подготовка | Формируются описание, аргументация, черновик визуальной композиции и ссылки на исходные факты. |
| 5. Контроль | Верификатор проверяет бренды, модели, характеристики и уверенность; спорные случаи направляются человеку. |
| 6. Публикация | Подтверждённые данные передаются в PDF-конструктор и сохраняются как обучающий пример. |

# 4. Границы автоматизации

Нейросеть не должна реконструировать отсутствующее техническое задание. Если система не находит достаточных оснований для вывода, она обязана сформировать список уточнений и остановить автоматическую публикацию. Такой режим принципиально важен: доверие к платформе создаётся не количеством автоматически обработанных заявок, а контролируемой долей корректных решений.

| Контур | Правило |
| --- | --- |
| Можно автоматизировать | Извлечение данных, поиск по базе, классификацию, черновики текста, сборку композиции, контроль формальных ошибок. |
| Нельзя автоматизировать вслепую | Выбор назначения при отсутствии признаков, инженерные допущения, подмену неизвестных характеристик, финальное утверждение критичных решений. |

# 5. Практический результат первого контура

структурированная карточка заявки с источниками и уровнем уверенности;

предварительная классификация назначения системы;

редактируемое описание решения без неподтверждённых характеристик;

обложка из реальных фотографий оборудования с управляемой композицией;

список отсутствующих данных и вопросов инженеру;

журнал решения: какие модели, правила и источники повлияли на результат.

| МЕТРИКА УСПЕХА | На пилоте оцениваются не субъективные впечатления, а точность извлечения, точность классификации, доля заявок без ручного пересбора, время подготовки КП и количество фактических ошибок после проверки. |
| --- | --- |

| II | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ |
| --- | --- |

# 6. Архитектурный принцип

Оркестратором не должна быть одна большая модель. Производственный контур строится как граф небольших, наблюдаемых операций. Детерминированные сервисы выполняют преобразование файлов и проверку правил; специализированные модели решают OCR, поиск, классификацию и генерацию; состояние каждой заявки сохраняется между шагами.

| № | Компонент | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шлюз входящих данных | Почта/CRM/API, антивирусная проверка, контроль форматов и прав доступа. |
| 2 | Хранилище исходников | S3/MinIO для файлов; PostgreSQL для метаданных, статусов и аудита. |
| 3 | Конвейер извлечения | OCR, layout-анализ, таблицы, изображения, DWG/DXF и нормализация. |
| 4 | Каноническая модель заявки | Единый JSON: объект, контекст, оборудование, ограничения, источники и пробелы. |
| 5 | RAG и классификация | Поиск по каталогу/архиву, сопоставление сущностей, назначение и confidence. |
| 6 | Генераторы | Текст, объяснение решения, визуальная композиция; реальные фото сохраняются без перерисовки. |
| 7 | Верификатор и человек | Проверка фактов, пороги, согласование, корректировка и обратная связь. |
| 8 | Интеграционный API | Передача подтверждённой структуры в PDF-конструктор и другие системы. |

# 7. Кто оркестрирует модели и сервисы

| Слой | Что контролирует | Почему нужен |
| --- | --- | --- |
| Kubernetes | Контейнеры и ресурсы | Размещение сервисов, GPU/CPU-лимиты, перезапуск, масштабирование. Для пилота допустим Docker Compose. |
| Temporal | Долгий бизнес-процесс | Очереди, повторные попытки, тайм-ауты, идемпотентность, возобновление заявки после сбоя. |
| LangGraph | AI-граф внутри заявки | Маршрутизация агентных шагов, состояние, циклы проверки и human-in-the-loop. |
| vLLM | Сервер моделей | Единый API для LLM/VLM, очередь запросов, батчинг и контроль GPU-памяти. |
| FastAPI workers | Инструменты | OCR, CAD, каталог, правила, рендеринг, файловые операции и интеграции. |

Такое разделение исключает ситуацию, в которой языковая модель самостоятельно управляет инфраструктурой. Модель предлагает следующий шаг и структурированный результат; инфраструктурный оркестратор решает, когда и где этот шаг выполнить, а правила безопасности определяют, требуется ли подтверждение человека.

# 8. Состав специализированных агентов

| Агент | Ограниченная ответственность |
| --- | --- |
| Intake Agent | Собирает письмо и вложения, определяет типы файлов, создаёт паспорт заявки. |
| Document Agent | Запускает OCR/layout, извлекает таблицы и сохраняет координаты источников. |
| CAD Agent | Конвертирует DWG, анализирует слои, блоки, подписи и геометрию. |
| Entity Agent | Нормализует бренды и модели, связывает позиции с каталогом и аналогами. |
| Context Agent | Выделяет назначение, ограничения, зоны, сценарии и противоречия. |
| Classification Agent | Возвращает классы, вероятности, объяснение и признаки, повлиявшие на решение. |
| Gap Agent | Находит недостающие сведения и формирует конкретные вопросы. |
| Composer Agent | Готовит описание системы только на подтверждённых фактах и RAG-контексте. |
| Visual Agent | Собирает коллаж из реальных фото, генерируя только фон, свет и композиционную среду. |
| Verifier Agent | Сверяет модели, бренды, цифры, запрещённые утверждения и порог уверенности. |

| ВАЖНО | Под «агентом» понимается не автономный цифровой сотрудник, а ограниченный программный узел с заданной схемой входа/выхода, набором разрешённых инструментов, журналированием и тестами качества. |
| --- | --- |

# 9. Рекомендуемые модели и планирование памяти

Значения ниже являются инженерным резервом для пилотного проектирования, а не паспортными гарантиями. Фактическое потребление зависит от квантизации, длины контекста, размера изображений, числа одновременных запросов и параметров KV-кэша.

| Задача | Компонент | Роль | Плановый ресурс |
| --- | --- | --- | --- |
| Документы | PaddleOCR-VL 1.6 (0,9B) | OCR, layout, таблицы | 4-8 ГБ VRAM; 8-16 ГБ RAM |
| Мультимодальный анализ | Qwen3-VL-8B Instruct | Письма + страницы + изображения | 16-24 ГБ VRAM; 16-32 ГБ RAM |
| Текст и рассуждение | Qwen3-14B / 30B-A3B | Структура, описание, классификация | 18-28 / 28-48 ГБ VRAM в квантизации |
| Корпоративный поиск | BGE-M3 (569M) | Мультиязычные embeddings, hybrid retrieval | 2-4 ГБ VRAM или 6-12 ГБ RAM |
| Символы и объекты | Grounding DINO + дообученный detector | Обозначения на схемах | 3-8 ГБ VRAM; 8-16 ГБ RAM |
| Визуальная сборка | ComfyUI + FLUX/Qwen Image Edit | Фон, свет, тени, композиция | 20-32 ГБ VRAM inference; 24-48 ГБ train |
| CAD | ODA Converter + ezdxf | DWG/DXF, слои, блоки, геометрия | CPU; 4-16 ГБ RAM на задание |
| Сервисы данных | PostgreSQL/pgvector + MinIO + Redis | Метаданные, векторы, файлы, кэш | 24-48 ГБ RAM суммарно на пилоте |

# 10. Размещение

| Контур | Конфигурация | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Пилот | 1× RTX 5090 32 ГБ, 128 ГБ RAM, 4 ТБ NVMe | Модели запускаются очередями; тяжёлая генерация не работает одновременно с VLM. Подходит для проверки качества и сбора профиля нагрузки. |
| Производственная станция | 1× RTX PRO 6000 96 ГБ, 256 ГБ ECC RAM | Одновременная работа нескольких сервисов, крупные модели, длинный контекст и эксплуатационный запас. |
| Масштабирование | 2× RTX PRO 6000, 512 ГБ RAM, отдельное объектное хранилище | Разделение анализа документов и генерации, параллельные заявки, обучение и отказоустойчивость. |

Рекомендуемая операционная система: Ubuntu Server LTS, NVIDIA Container Toolkit и контейнеризация. Windows может использоваться на рабочих местах и для отдельных CAD-конвертеров, но центральный AI-контур целесообразно размещать на Linux из-за поддержки CUDA, vLLM и производственных средств мониторинга.

# 11. Этапы реализации

| Этап | Срок | Проверяемый результат |
| --- | --- | --- |
| 0. Проектирование | 2 недели | Архив данных, классы систем, KPI, безопасность, эталонный набор. |
| 1. Data foundation | 4-6 недель | Хранилище, паспорт заявки, коннекторы, OCR и журнал источников. |
| 2. Понимание | 4-6 недель | Нормализация оборудования, RAG, классификация, gap-анализ. |
| 3. Генерация | 6-8 недель | Тексты, visual pipeline, верификаторы и интеграция с PDF. |
| 4. Закрытый пилот | 4-6 недель | Историческая проверка, работа с группой менеджеров, настройка порогов. |
| 5. Промышленный ввод | 8-12 недель | Мониторинг, роли, SLA, резервирование, обучение и регламент. |

Этапы частично выполняются параллельно. Реалистичный горизонт промышленного пилота - 5-7 месяцев; устойчивый производственный контур - 8-12 месяцев при наличии доступа к истории заявок, каталогу и инженерным экспертам.

# 12. Команда и ответственность

| Роль | FTE | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Владелец продукта | 1 | Приоритеты, KPI, бюджет, принятие бизнес-результата. |
| Solution/AI architect | 1 | Архитектура, безопасность, контракты сервисов, технические решения. |
| ML engineers | 2 | VLM/LLM, RAG, классификация, evals, оптимизация inference. |
| Backend/data engineers | 2-3 | Коннекторы, хранилища, ETL, API, каталог и аудит. |
| Frontend engineer | 1 | Интерфейс проверки, источники, исправления и статусы. |
| DevOps/MLOps | 1 | GPU-контур, CI/CD, мониторинг, секреты, резервирование. |
| QA/evaluation | 1 | Тестовые наборы, регрессии, качество и приемочные отчёты. |
| Инженеры предметной области | 0,5-1 совокупно | Таксономия, разметка, проверка и правила допустимости. |
| Дизайн/контент | по этапу | Эталонные композиции, правила бренда и исходные изображения. |

# 13. Контроль качества, безопасность и эксплуатация

Каждый вывод хранит ссылку на фрагмент исходного документа или запись каталога.

Публикация блокируется при низкой уверенности, конфликте источников или отсутствии обязательных полей.

Файлы проходят антивирусную проверку; права на заявки наследуются из корпоративной системы.

Промпты, версии моделей, параметры и ответы журналируются для воспроизводимости и расследования ошибок.

Отдельный evaluation-набор запускается при каждом обновлении модели, правил или справочников.

Персональные и коммерчески чувствительные данные не используются для внешнего обучения без отдельного решения.

# 14. Управленческий смысл и решение о запуске

Проект создаёт корпоративный AI-фундамент, а не одноразовую автоматизацию. Самая дорогая часть - не закупка GPU и не подключение модели, а перевод накопленных знаний компании в управляемую систему данных, правил, тестов и обратной связи. Именно этот актив обеспечивает долгосрочный эффект и снижает зависимость от конкретного поставщика модели.

| ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ | Утвердить двухнедельный этап проектирования: назначить владельца продукта и инженерного владельца таксономии, предоставить обезличенную историческую выборку заявок и итоговых КП, зафиксировать KPI пилота и подготовить смету производственного контура. Покупку максимальной конфигурации и массовое производство визуалов выполнять только после offline-проверки качества. |
| --- | --- |

# Технические источники

PaddleOCR-VL 1.6: https://www.paddleocr.ai/main/en/version3.x/algorithm/PaddleOCR-VL/PaddleOCR-VL-1.6.html

Qwen3-VL: https://github.com/QwenLM/Qwen3-VL

Qwen3: https://qwenlm.github.io/blog/qwen3/

BGE-M3: https://github.com/FlagOpen/FlagEmbedding/blob/master/docs/source/bge/bge_m3.rst

vLLM supported models: https://docs.vllm.ai/en/latest/models/supported_models/

LangGraph orchestration and human-in-the-loop: https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview

ComfyUI: https://github.com/Comfy-Org/ComfyUI

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell: https://www.nvidia.com/en-us/products/workstations/professional-desktop-gpus/rtx-pro-6000/